

# 

# 

C.1. 	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

La gerencia de planificación y desarrollo tecnológico del Servicio Nacional de Caminos tiene como misión lograr una adecuada y oportuna planificación, posibilitando la calidad de la actividad vial, en el marco del desarrollo humano sostenible, por lo cual ha desarrollado un plan prioritario a ser ejecutado en los siguientes años el mismo que se desglosa en los siguientes puntos.

C.1.1.	Estudios de Preinversión Concluidos

Puente Pilcomayo

Este proyecto se encuentra en la población de Villamontes, Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija.



Ubicación			Tarija

Ruta				RF – 9

Corredor de

Integración			Norte – Sur

Longitud			502 m.

Costo				$us 0,23 millones

Financiamiento		CAF

Avance			Concluido

C.1.2.	Estudios de Preinversión en Ejecución

Puente Arce – Aiquile – La Palizada

Las obras se ubican en las provincias Campero y Caballero de los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.



Ubicación			Cochabamba – Santa Cruz

Ruta				RF – 5

Corredor de			Ramal del Corredor

Integración			Este – Oeste

Longitud			185 Km.

Costo				Bs. 3,65 millones

Financiamiento		CAF

Avance			15%

Tramo Rurrenabaque – Yucumo – San Borja – Puerto Ganadero (Pavimento

Flexible)

Este estudio se inicio en abril de 2002, esta ubicado exactamente en las provincias de Yucumo, José Ballivián, Moxos y Cercado del departamento del Beni.

El estudio abarca la Factibilidad Técnica – Económica, Impacto Ambiental y Diseño Final del tramo Rurrenabaque – Yucumo – San Borja y la actualización y revisión de San Borja – Puerto Ganadero.



Ubicación			Beni

Ruta				Parte de RF – 3 y RF - 8

Corredor de

Integración			Oeste - Norte

Longitud			358 Km.

Costo				$us 2,06 millones

Financiamiento		CAF

Avance			90%

Actualización Toledo – Ancaravi (Diseño Estructural del Pavimento Rígido)

El estudio comprende la adecuación del diseño estructural del pavimento rígido del tramo Toledo – Ancaravi que está ubicado en las provincias Saucari y Carangas del departamento de Oruro.



Ubicación			Oruro

Ruta				RF – 12

Corredor de

Integración			Oeste - Sur

Longitud			57,30 Km.

Avance			100%

Rehabilitación Calajahuira – Cotapata (Pavimento Flexible)

El estudio tiene el objetivo de preparar el diseño de refuerzo estructural de este tramo de concreto asfáltico.



Ubicación			La Paz

Ruta				RF – 3

Corredor de

Integración			Oeste - Norte

Longitud			38,65 Km.

Avance			95%

Diseño de Puentes Provincia Chayanta – Oropeza

El SNC, a través de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Tecnológico, tiene a su cargo el diseño de 17 puentes en la carretera denominada Diagonal Jaime Mendoza.

A la fecha se ha concluido el estudio a nivel de diseño final para la construcción de seis puentes: Corral Mayu, Tawareja, Macha, Fisulco, Polcota y Tomaycuri, con un costo de construcción total de $us 2,17 millones, siendo la Mancomunidad de Chayanta la que ha colaborado ante la Cooperación Técnica Belga para viabilizar el financiamiento de la obras.



Ubicación			Potosí - Chuquisaca

Ruta				RF – 6

Corredor de

Integración			(Diagonal Jaime Mendoza)

Avance			42%

C.1.3.	Estudios en Licitación



Ubicación			Beni

Ruta				RF – 8

Corredor de

Integración			Oeste - Norte

Longitud			267 Km.

Costo Estimado		$us 2,00 millones

Financiamiento		Fondo Nordico – (BM)



Ubicación			Beni

Ruta				RF – 8

Corredor de

Integración			Oeste - Norte

Longitud			243 Km.

Costo Estimado		$us 2,20 millones

Financiamiento		Fondo Nordico – (BM)



Ubicación			Cochabamba

Ruta				RF – 4

Corredor de

Integración			Este - Oeste

Longitud			28 Km.

Costo	Estimado		$us 2,50 millones

Financiamiento		BID



Ubicación			Santa Cruz

Ruta				RF – 4

Corredor de

Integración			Este - Oeste

Longitud			300 m.

Costo	Estimado		$us 0,37 millones

Financiamiento		CAF



Ubicación			Potosí

Ruta				RF – 5

Longitud			209 Km.

Costo	Estimado		$us 1,17 millones

Financiamiento		CAF



Ubicación			Cochabamba

Ruta				RF – 23

Corredor de

Integración			Este - Oeste

Longitud			147 Km.

Costo Estimado		$us 1,28 millones

Financiamiento		CAF

C.1.4.	Estudios a Licitar

Estudios revisados por el SNC – ejecutados por las prefecturas

Prefectura de Tarija

  - Estudio de factibilidad económica, impacto ambiental y diseño final de ingeniería de la carretera VILLAMONTES – HITO BR. 94

  - Estudio de factibilidad económica e impacto ambiental de la carretera TARIJA, Cr. PANAMERICANO – VILLAMONTES.

Prefecturas de Oruro y Potosí

  - Estudio de factibilidad económica, impacto ambiental y diseño final de ingeniería de la carretera BOMBO – LLALLAGUA.

Prefectura de Santa Cruz

  - Estudio de factibilidad económica e impacto ambiental del tramo MATARAL – VALLE GRANDE.

  - Diseño final de ingeniería de la carretera DOBLE VÍA WARNES – MONTERO.

  - Estudio de factibilidad económica, impacto ambiental y diseño final de la carretera CHANÉ – COLONIA PIRAÍ.

Prefectura del Beni

  - Estudio de factibilidad económica, impacto ambiental y diseño final de ingeniería de la carretera TRINIDAD – PUERTO USTARIZ.

Prefectura de La Paz

  - Diseño de puentes del tramo SANTA BÁRBARA – QUIQUIBEY.

C.2.	GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

La gerencia de construcción del Servicio Nacional de Caminos tiene como misión incrementar el valor del patrimonio vial realizando la rehabilitación, reconstrucción, mejora y construcción de obras viales.

C.2.1	Obras Concluidas

Oruro – Toledo (Pavimento Rígido)

El tramo Oruro – Toledo tiene suma importancia ya que representa el inicio del corredor de exportación Oruro – Pisiga.



Ubicación			Oruro

Ruta				RF – 12

Corredor de			Oeste – Sur

Integración			(Bolivia – Perú – Argentina – Chile)

Longitud			36,8 Km.

Costo				Construcción $us 14,40 millones

Supervisión $us 0,80 millones

Comp. Ambiental $us 0,20 millones

Financiamiento		CAF

San Javier – Concepción (Pavimento Flexible)

El proyecto de pavimentación de la carretera San Javier – Concepción, se encuentra ubicado en la provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz. Es parte del corredor de transporte desde el Brasil hacia los puertos del Pacifico.



Ubicación			Santa Cruz

Ruta				RF – 10

Corredor de

Integración			Este - Oeste (Interoceánico)

Longitud			59 Km. Iniciales

(73 Km. hasta la Embocada)

Costo				Construcción $us 8,64 millones

Supervisión $us 0,36 millones

Financiamiento		CAF

Tramos Críticos Tarabuco – Muyupampa

El proyecto se ejecutó desde Enero de 2001 hasta Marzo de 2004, en los sectores:

- Cerro Pucara – Campo Redondo.

- Naranjitos – Timboy Pampa.

- Cayambuco – Cruce Ruta Sarufaya.

- Tranca Mayu – Otorongo.

- El Phiti – Pucapampa.

- Rancho Ckara Estancia – Musuro.

- Taperillas – Cruce Ruta Ticucha.

Se concluyó el movimiento de tierras a nivel subrasante, obras de arte menor, contención y drenaje, entre otras complementarías, con el objetivo de mejorar el alineamiento de la carretera y por consiguiente las condiciones de transitabilidad.



Ubicación			Chuquisaca

Ruta				RF – 6

Corredor de			Oeste – Sur

Integración			(Bolivia – Perú – Argentina – Chile)

Longitud			40 Km.

Costo de Construcción 	$us 11,12 millones

Financiamiento		CAF

Potosí – Cuchu Ingenio – Bella Vista (Pavimento Flexible)

La obra está ubicada en las provincias Tomás Frías y José Maria Linares del departamento de Potosí, surca las faldas del cerro Sumaj Orcko.

La carretera Potosí – Cuchu Ingenio – Bella Vista mejora las condiciones de acceso a poblaciones de Vitichi, Tumusla, Cotagaita, Tupiza y Villazón, tiene gran importancia regional y nacional por cuanto vincula al departamento de Potosí con la población fronteriza de Villazón, facilita el transporte de cargas desde La Paz y Oruro hacia la Argentina y viceversa. Se prevé incentivar la economía de las localidades intermedias.



Ubicación			Potosí

Ruta				Potosí – Cuchu Ingenio RF – 1

Cuchu Ingenio – Bella Vista RF – 14

Corredor de			Oeste – Sur

Integración			(Bolivia – Perú – Argentina – Chile)

Longitud			47 Km.

Costo				RF – 1 $us 18,69 millones

RF – 14 $us 4,19 millones

Supervisión $us 0,25 millones

Financiamiento		CAF/FNDR

C.2.2.	Obras en Ejecución

Ancaravi – Huachacalla (Pavimento Rígido)

Las obras se encuentran dentro de las provincias Litoral y Atahuallpa del departamento de Oruro, las principales poblaciones asentadas a lo largo del proyecto son Ancaravi, Opoqueri y Huachacalla. El diseño del proyecto incluye también la ampliación a dos vías de los puentes Caqueza, Barras y Lauca.



Ubicación			Oruro

Ruta				RF – 12

Corredor de			Este - Oeste

Integración			(Interoceánico)

Longitud			69,62 Km.

Costo				Construcción $us 23,13 millones

Supervisión $us 2,14 millones

Comp. Ambiental $us 0,50 millones

Financiamiento		CAF

Avance Físico			28%

Ventilla – Tarapaya (Pavimento Flexible)

El tramo Ventilla – Tarapaya, ubicado en su mayor parte en el departamento de Potosí, se sitúa entre los 3339,45 metros sobre el nivel del mar en Tarapaya y 4087 en Ventilla, permitirá la conexión de Oruro – Potosí mejorando de esta manera la productividad del sector con la reducción de horas de recorrido, costo de transporte y mantenimiento de vehículos. Esta obra contempla además la construcción de un puente nuevo sobre el río Pilcomayo de 116,80 m.



Ubicación			Oruro - Potosí

Ruta				RF – 1

Corredor de			Oeste - Sur

Integración			(Bolivia – Perú – Argentina – Chile)

Longitud			84 Km.

Costo				Construcción $us 28,68 millones

Supervisión $us 2,47 millones

Comp. Ambiental $us 5,30 millones

Financiamiento		BID

Avance Físico			99,46%

Cuchu Ingenio – Santa Bárbara (Potosí – Tarija) y tramo Bella Vista – Vitichi – Cotagaita (Potosí – Villazón) (Pavimento Rígido)

La carretera Potosí – Tarija esta ubicada en los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija. El tramo de mayor longitud es Potosí – Tarija (parte de la Ruta F1) que va desde Cuchu Ingenio hasta Santa Bárbara, pasando por poblaciones como Totora, Palca y Lecori  en Potosí; Padcoyo, Camargo, Palca Grande y Villa Abecia en Chuquisaca; en Tarija permite el acceso a El Puente, Iscayachi y Santa Barbara. El segundo tramo empieza en Bella Vista hasta Cotagaita (Ruta F14), todo ello en el departamento de Potosí.

La longitud del proyecto se distribuye en los tres departamentos de la siguiente manera:

  - Potosí			187 Km.  (43%)

  - Chuquisaca		152 Km.  (35%)

  - Tarija			  96 Km.  (22%)

Este es el proyecto más grande que se ejecutará en el país e integrará económicamente a las poblaciones aledañas al camino, permitiendo que la producción de la zona pueda alcanzar los mercados de consumo en menor tiempo, lo que repercutirá indudablemente en la elevación de la calidad de vida en este sector. Además las nuevas características de la carretera reducirán los costos de operación vehicular.

Esta nueva obra de construcción tiene el financiamiento de la Republica Federativa del Brasil a través de su agente el Banco Do Brasil – PROEX, con 120 millones de dólares y 60 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento CAF.





Ubicación			Potosí – Chuquisaca - Tarija

Ruta				RF – 1 y RF - 14

Corredor de			Oeste - Sur

Integración			(Desaguadero – Bermejo)

Longitud			435 Km.

Costo				Construcción $us 180 millones

Supervisión $us 17 millones

Cemento Pórtland $us 21 millones

Financiamiento		CAF y PROEX

Pavimentación Mixta Cotapata – Santa Bárbara

Esta carretera de doble vía atraviesa zonas montañosas sumamente abruptas, se inicia a la altura de 3178 metros sobre el nivel del mar en la cumbre de Cotapata y desciende a 968 m.s.n.m. en el puente sobre el río Santa Bárbara, al final de las obras.

El diseño del proyecto contempla la combinación de dos tipos de pavimentos para la construcción de la carretera: pavimento rígido y pavimento flexible, con concreto asfáltico.



Ubicación			La Paz

Ruta				RF – 3

Corredor de			Oeste - Norte

Integración			(Perú – Bolivia – Brasil)

Longitud			49,13 Km.

Costo				Construcción y Componente

Ambiental $us 7,58 millones

Supervisión $us 0,59 millones

Financiamiento		CAF

Avance Físico			10%

Carretera La Mamora – Km. 19 (Pavimento Flexible)

Este proyecto forma parte de la carretera Tarija – Bermejo, por lo que poblaciones como Emborozú, El Salado, El Limal y otras son las directas beneficiadas. Las obras comprenden: movimiento de tierras, pavimentación, drenaje, obras de arte mayor, puentes y tuneles.



Ubicación			Tarija

Ruta				RF – 1

Corredor de			Oeste - Sur

Integración			(Perú – Bolivia – Argentina – Chile)

Longitud			80 Km.

Costo				Construcción $us 78,32 millones

Supervisión $us 4,11 millones

Comp. Ambiental $us 0,10 millones

Financiamiento		CAF y PROEX

Avance Físico			99,37%

Carretera Abapó – Camíri (Pavimento Flexible)

Este proyecto forma parte de la Red Vial Internacional y posibilita la vinculación del oriente de Bolivia con la República Argentina. Los departamentos de Beni, Pando y Cochabamba se beneficiarán con una ruta directa para la exportación de sus productos a los paises del Atlántico.

Entre otras edificaciones, se contruye el Puente Vial sobre el Río Grande, alcantarillas y obras de arte. Las obras se construyen en seis tramos divididos de la siguiente forma:

  - Puente Abapó y accesos		  0,78 Km.

  - Abapó – Ipitá			63,50 Km.

  - Ipitá – Ipatí			48,80 Km.

  - Ipatí – Camíri			30,70 Km.	concluido

  - Acceso El Espino			38,60 Km.

  - Circunvalación Camíri

y acceso a Chorety		8,10 Km.	concluido



Ubicación			Santa Cruz

Ruta				RF – 9

Corredor de			Norte - Sur

Integración			(Bolivia – Argentina – Paraguay)

Longitud			190,48 Km.

Costo				Construcción y Componente

Ambiental $us 101,37 millones

Supervisión $us 5,32 millones

Financiamiento		BM/FCNPLATA

Carretera San José – Taperas – Roboré (Pavimento Rígido)

El proyecto de pavimentación forma parte del proyecto carretero Pailos – San José – Taperas – Roboré – Puerto Suarez, ubicado en la provincia Chiquitos y German Bush del departamento de Santa Cruz. Es parte del Corredor Este – Oeste (Puerto Suarez – Tambo quemado) de gran importancia nacional e internacional ya que une los puertos del Atlántico con los del Pacífico.



Ubicación			Santa Cruz

Ruta				RF – 4

Corredor de			Este - Oeste

Integración			(Interoceánico)

Longitud			138 Km.

Costo				Construcción $us 69,99 millones

Supervisión $us 4,33 millones

Financiamiento		CAF

Avance Físico			16%

Puente Yata I

Este proyecto es parte de la carretera Santa Rosa – Riberalta, está ubicado sobre el río Yata que es atravesado en pontones, con este puente se consolidará un paso continuo en el norte boliviano, asegurando la transitabilidad en cualquier época del año.



Ubicación			Beni

Ruta				RF – 8

Corredor de			Oeste - Norte

Integración			(Perú – Bolivia – Brasil)

Longitud			111 m.

Costo				Construcción Bs. 7,12 millones

Supervisión Bs. 0,25 millones

Financiamiento		PL480

Avance Físico			60%

Pavimentación Puente Sacramento – Puente Arce (Pavimento Rígido)

Este tramo carretero está ubicado en la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca y vincula a éste con Cochabamba, facilitando también el acceso a Santa Cruz y Potosí indirectamente.

Entre las obras de arte mayor se tienen avances en la construcción de los puentes Bella Vista, Pukapampa y Ovejerías



Ubicación			Chuquisaca

Ruta				RF – 5

Corredor de			Oeste - Sur

Integración			(Perú – Bolivia – Argentina – Chile)

Longitud			51,6 Km.

Costo				Construcción $us 14,26 millones

Supervisión $us 1,22 millones

Comp. Ambiental $us 0,32 millones

Financiamiento		CAF

Avance Físico			58%

C.2.3.	Proyectos en Licitación



Ubicación			La Paz

Ruta				RF – 16

Corredor de			Oeste - Norte

Integración			(Brasil – Bolivia – Perú)

Longitud			112,5 m.

Costo				$us 1,41 millones

Financiamiento		CAF



Ubicación			Santa Cruz

Ruta				RF – 4

Corredor de			Este - Oeste

Integración			(Interoceánico)

Longitud			124,8 Km.

Costo				$us 66,38 millones

Financiamiento		BID



Ubicación			Santa Cruz

Ruta				RF – 4

Corredor de			Este - Oeste

Integración			(Interoceánico)

Longitud			81,6 Km.

Costo				$us 53,54 millones

Financiamiento		UNIÓN EUROPEA



Ubicación			Santa Cruz

Ruta				RF – 4

Corredor de			Este - Oeste

Integración			(Interoceánico)

Longitud			1,4 Km.

Costo				$us 32,79 millones

Financiamiento		EXIMBANK (COREA)



Ubicación			Santa Cruz

Ruta				RF – 4

Corredor de			Este - Oeste

Integración			(Interoceánico)

Longitud			1,4 Km.

Costo				$us 3,46 millones

Financiamiento		BID



Ubicación			Potosí

Ruta				RF – 1

Corredor de			Oeste - Sur

Integración			(Perú – Chile - Bolivia – Argentina)

Longitud			23 Km.

Costo				$us 1,70 millones

Financiamiento		BID



Ubicación			Pando

Ruta				RF – 16

Corredor de			Oeste - Norte

Integración			(Brasil – Bolivia – Perú)

Longitud			31,2 m.

Costo				$us 0,90 millones

Financiamiento		CAF



Ubicación			Beni

Ruta				RF – 4

Corredor de			Este - Oeste

Integración			(Interoceánico)

Longitud			136 m.

Costo				$us 0,25 millones

Financiamiento		CAF



Ubicación			Chuquisaca

Ruta				RF – 6

Corredor de			Oeste - Sur

Integración			(Chile – Perú - Bolivia – Argentina)

Longitud			32,70 Km.

Costo				$us 1,40 millones

Financiamiento		OPEC

C.2.4.	Proyectos a Licitar



Ubicación			La Paz

Ruta				RF – 3 y RF - 8

Corredor de			Oeste - Norte

Integración			(Perú – Bolivia – Brasil)

Longitud			430,80 m.

Costo				$us 3,17 millones

Financiamiento		CAF



Ubicación			Santa Cruz

Ruta				RF – 10

Corredor de

Integración			Norte - Sur

Longitud			124 Km

Costo				$us 50 millones

Financiamiento		FONPLATA



Ubicación			Beni

Ruta				RF – 8

Corredor de			Oeste - Norte

Integración			(Perú – Bolivia – Brasil)

Longitud			110 m.

Costo				$us 2,66 millones

Financiamiento		CAF



Ubicación			Potosí

Ruta				RF – 5

Corredor de			Oeste - Sur

Integración			(Chile – Perú –Bolivia – Argentina)

Longitud			107,89 Km.

Costo				$us 5,50 millones

Financiamiento		BID



Ubicación			Chuquisaca

Ruta				RF – 5

Corredor de			Forma parte de la

Integración			Ruta de los Libertadores

Longitud			42,47 Km.

Costo				$us 3,65 millones

Financiamiento		A determinarse



Ubicación			Tarija

Ruta				RF – 11

Corredor de

Integración			Central - Sur

Longitud			102,7 Km.

Costo				$us 34 millones

Financiamiento		Gobierno del Brasil